BACHELORARBEIT · TECHNISCHE ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE

# Device Integration Plugin für zenLAB

Kompaktes Implementierungskonzept für die Abstimmung mit dem Betreuer

| Punkt | Vorschlag |
| --- | --- |
| Kernbeitrag | Weiterentwicklung des eigenen ServiceForwardRouters zu einer wiederverwendbaren Multi-Service-Routing-Infrastruktur. |
| Zielsystem | Neues DeviceIntegrationPlugin hinter der bestehenden Client-/WebAPI-Grenze und vor den DeviceAgents. |
| MVP | Registrierung, NotifyDeviceList-Vollsnapshot, eine Duplex-Verbindung, Unicast-/Broadcast-Routing, TreeNode-Anbindung und automatisierte Tests. |
| Nicht-Ziel | Ersatz der DeviceAgents oder Vereinheitlichung ihrer Geräteprotokolle. |

ENTSCHEIDUNGSVORSCHLAG Der vorhandene ServiceForwardRouter wird als eigene Vorarbeit und Ausgangsbasis behandelt. Die Bachelorarbeit umfasst seine Entkopplung, Generalisierung und Erweiterung sowie die prototypische Integration in das zenLAB-Framework.

# 1. Ausgangslage und Ziel

Die konkreten DeviceAgents bleiben für Hardwarekommunikation, Geräteprotokolle und TreeNode-Funktionen verantwortlich. Der AgentManager startet und überwacht nur noch deren Prozesse. Das im Showcase als mehrere Klassen vorhandene Service-Forward-Routing-Subsystem überträgt Aufträge und Antworten, unterstützt aber noch keine saubere Trennung mehrerer dynamisch registrierter Service-Sessions.

Das neue DeviceIntegrationPlugin schließt diese Lücke. Es verwaltet aktive Integrationen und ihre Devices, überwacht deren Lebenszyklus, hostet Client- und Agent-Service und vermittelt TreeNode-Aufträge sowie Ereignisse über genau eine bidirektionale Verbindung je Registrierung.

## 1.1 Forschungs- und Entwicklungsfrage

LEITFRAGE Wie kann der bestehende ServiceForwardRouter zu einer wiederverwendbaren Multi-Service-Routing-Infrastruktur weiterentwickelt werden, die mehrere dynamisch registrierte DeviceAgents eindeutig adressiert und deren TreeNode-Funktionen für Clients bereitstellt?

## 1.2 Umfang

| Im MVP enthalten | Optional / später |
| --- | --- |
| Integration registrieren und eindeutig identifizieren | Produktionsreife bidirektionale Gateway-Laufzeit |
| vollständige Device-Liste als Lease-Signal verarbeiten | Feingranulare Autorisierung und Security-Härtung |
| Unicast- und Broadcast-Aufträge routen und Ergebnisse aggregieren | Persistierte oder verteilte Registry |
| TreeNode-Aufrufe und Node-Streams einschließlich ChildNodeAdded/Removed ausführen | Produktionsreifer Umbau des ASP.NET Core Adapters |
| Timeout, Streamverlust, Neuregistrierung und Deregistrierung behandeln | Migration sämtlicher vorhandener DeviceAgents |
| SmartProxy und gRPC-Servicevertrag anbinden | Änderungen am TreeNodeBasedClient |
| Unit- und Integrationstests | Umfangreiche Langzeit- und Lasttests |

# 2. Vorgeschlagene Architektur

Abbildung 1: Vorgeschlagene Komponentenarchitektur (PlantUML)

Analog zum bestehenden DeviceManagementPlugin werden zwei getrennte code-first-gRPC-Servicegrenzen verwendet: eine für Client-Aufrufe und eine für Agents beziehungsweise Integrationen. Der jeweilige SmartProxy ist der konkrete gRPC-Client und implementiert denselben Vertrag wie der serverseitige Service. Für langlebige Node- und Duplex-Streams konfigurieren beide Builder ausdrücklich WithOneShotClient. Der vorhandene Client<T>.GetStream ist wegen automatischem Reconnect und unbounded Zwischen-Channel dafür ungeeignet; OneShotClient.GetStream wird deshalb ohne Retry und mit try/finally für den gRPC-Channel abgesichert.

| Komponente | Verantwortung |
| --- | --- |
| TreeNodeBasedClient | Bleibt unverändert und verwendet weiterhin die bestehende HTTP-/SignalR-Schnittstelle. |
| ASP.NET Core Adapter | Bestehende WebAPI-Grenze; Anpassung ist Low Priority und nicht Teil des Kernumfangs. |
| DeviceIntegrationClientServiceProxy | SmartProxy und konkreter gRPC-Client der WebAPI; implementiert IDeviceIntegrationClientService. |
| DeviceIntegrationClientService | Serverseitiger gRPC-Service im Plugin für TreeNode-Aufrufe, einen Stream je konkreter Node-Subscription sowie einen getrennten Registry-Eventstream. |
| DeviceIntegrationAgentServiceProxy | SmartProxy und konkreter gRPC-Client im DeviceAgent-Prozess; implementiert IDeviceIntegrationAgentService. |
| DeviceIntegrationAgentService | Serverseitiger gRPC-Service im Plugin für Registrierung, vollständige Device-Listen, Abmeldung und genau einen bidirektionalen Stream für Jobs, Resultate und Events. |
| Device Registry / Lease Monitor | Verwaltet Device-zu-ServiceSession-Zuordnung, Registrierungen und die durch NotifyDeviceList erneuerte Lease. |
| Subscription Manager | Bündelt identische Subscriptions und verteilt NodeChanges an Clients. |
| ServiceForwardRouter | Bezeichnet das Subsystem aus JobFacade, JobTransmitter, JobRequestFactory und Hilfsklassen; es wird vollständig aus AgentManager herausgelöst und um Multi-Service-Routing erweitert. |
| Integration Adapter | Orchestriert AgentServiceProxy, Duplex-Stream, WorkRunner, EventForwarder und die vorhandenen Interfaces ITreeNodesBasedDeviceAgent sowie IMultipleDevicesAgent. |

# 3. Hauptablauf und Contracts

Abbildung 2: TreeNode-Auftrag über Client- und Agent-ServiceProxy (PlantUML)

## 3.1 Registrierung und Lebenszyklus

- Der DeviceIntegrationAgentRuntime registriert sich über den DeviceIntegrationAgentServiceProxy beim DeviceIntegrationAgentService und sendet RequestedServiceId, Metadaten sowie die vollständige aktuelle Device-Liste. Jeder Snapshot-Eintrag trägt einen im Agent-Prozess stabilen AgentDeviceKey.

- Der DeviceIntegrationAgentService validiert und reserviert die ServiceId, erzeugt eine RegistrationId und hält die Registrierung zunächst im Zustand Connecting. Erst wenn die Duplex-Verbindung eindeutig angenommen und alle neun Request-Pumps bereit sind, wird sie atomar auf Active gesetzt und für Clients sichtbar.

- NotifyDeviceList enthält immer die vollständige aktuelle Device-Liste, ersetzt den Snapshot atomar und erneuert zugleich die Lease. Die Antwort liefert jedes Mal die vollständige Zuordnung AgentDeviceKey zu kanonischer DeviceId; der Agent ersetzt seine bidirektionale Zuordnung atomar. Ein separates Agent-KeepAlive gibt es nicht.

- Bleibt NotifyDeviceList länger als UpdateInterval plus Tolerance aus, prüft die Registry LeaseRevision und Zeitstempel erneut atomar. Nur dann werden Verbindung, wartende Jobs, Devices und Subscriptions über denselben idempotenten SessionTerminator entfernt.

- Jeder Frame und jeder Cleanup prüft die RegistrationId, damit ein alter Stream oder Timeout niemals eine neuere Verbindung mit gleicher ServiceId verändert.

## 3.2 Vorgeschlagene Job-Envelopes

public readonly record struct ServiceSessionKey(
    string ServiceId, Guid RegistrationId);

public enum JobResultKind { Response, Event }

public sealed class JobRequest<T>
{
    public ulong JobId { get; init; }
    public ServiceSessionKey Target { get; init; }
    public string SerializedParameter { get; init; }
    [IgnoreDataMember] public T? Parameter { get; init; }
}

public sealed class JobResult<T>
{
    public ulong JobId { get; init; }
    public ServiceSessionKey Source { get; init; }
    public JobResultKind Kind { get; init; }
    public bool Succeeded { get; init; }
    public string SerializedValue { get; init; }
    public ExceptionDto? Exception { get; init; }
    [IgnoreDataMember] public T? Value { get; init; }
}

## 3.3 Routingregeln

| Situation | Verhalten |
| --- | --- |
| Ziel aktiv | Auftrag an den Duplex-Stream der aktuellen Registrierung weiterleiten. |
| Ziel unbekannt oder inaktiv | Typisierten ServiceUnavailable-Fehler liefern. |
| Antwort passt nicht zu JobId/Service/RegistrationId | Antwort verwerfen und Diagnoseereignis schreiben. |
| Timeout | Warten abbrechen und Target, JobId und Deadline im Fehler bereitstellen. |
| Streamverlust / Neuregistrierung | Neue RegistrationId; verspätete Resultate der alten Verbindung sind ungültig. |

# 4. Kernmodell und Projektstruktur

Abbildung 3: Kompaktes Klassendiagramm des MVP-Kerns (PlantUML)

## 4.1 Empfohlene Projekte

| Projekt | Inhalt |
| --- | --- |
| ServiceForwardRouter.Core.Contracts | Allgemeine Job-, Result-, Routing- und Stream-Contracts. |
| ServiceForwardRouter.Core | JobFacade, async Transmitter, ServiceSession-Routing, Target, Broadcast, Aggregation und Eventstreams. |
| DeviceIntegration.Contracts | Client- und Agent-Serviceverträge, DTOs, SmartProxys, gemeinsamer MessageCodec sowie Builder mit expliziter OneShot-Konfiguration für langlebige Streams. |
| DeviceIntegration.Plugin.Core | Registry, Lifecycle, SessionTerminator, Connections, Dispatcher, Services und Subscription-Verwaltung. |
| DeviceIntegration.AgentSdk | AgentRuntime, SmartProxy und ein frischer AgentSessionRuntime je RegistrationId mit eigener Outbox, Cancellation, WorkScheduler, DeviceId-Zuordnung sowie Snapshot- und Event-Bridge. |
| DeviceIntegration.Tests | Proxy-, Service-, Contract-, Routing-, Integrations- und Nebenläufigkeitstests. |

## 4.2 Abhängigkeiten

- Der TreeNodeBasedClient bleibt unverändert und kommuniziert weiterhin mit der TreeNodeBased.WebAPI.

- Die bestehende WebAPI verwendet weiterhin IMediator, ITreeNodeBasedDeviceManagement und IDeviceCollectionContainer. Ein späterer, ausdrücklich als Low Priority markierter Adapter implementiert diese vorhandenen Interfaces und verwendet intern den DeviceIntegrationClientServiceProxy.

- Der DeviceIntegrationAgentRuntime besitzt und disposed den DeviceIntegrationAgentServiceProxy. Er registriert sich, öffnet genau einen bidirektionalen Stream, multiplexed darin Jobs, Resultate und Events und meldet parallel vollständige Device-Snapshots.

- DeviceIntegrationClientService und DeviceIntegrationAgentService bleiben dünne gRPC-Endpunkte. Der ClientService delegiert an Registry, Dispatcher und SubscriptionManager; der AgentService an Lifecycle und ConnectionManager. Fachlogik liegt damit in kleinen Use-Case-Klassen statt in Services oder einem allgemeinen Manager.

- Gerätespezifische Protokolle und TreeNode-Logik bleiben in den bestehenden DeviceAgents. Für den MVP gilt YAGNI: eine In-Memory-Registry, kein Gateway, kein neuer WebAPI-Adapter und keine zusätzlichen Manager-Schichten. Interfaces werden nur an echten Prozess- oder Modulgrenzen verwendet; interne Helper werden erst bei einer klaren eigenen Verantwortung extrahiert. Abhängigkeiten werden im Composition Root verdrahtet, nicht über Service-Locator oder globale Zustände.

# 5. Umsetzungsvorschlag

| Phase | Arbeitspaket | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ausgangsstand sichern | Zuerst die begonnene Solution buildfähig und als Plugin auffindbar machen: GlobalAssemblyInfo-Pfad korrigieren sowie MEF-Export und PluginMetadata ergänzen. Danach den vorhandenen Router mit Characterization Tests absichern und seine Abhängigkeiten dokumentieren. |
| 1 | Router extrahieren | Routing- und Contracts-Projekte in den DeviceIntegrationPlugin-Bereich verschieben; alte Router-, Proxy-, Service- und Worker-Verweise aus AgentManager entfernen. |
| 2 | Multi-Service-Routing | ServiceIdentification, ServiceSessionKey, MultiServiceJobTransmitter, Zielrouting, Broadcast und Aggregation implementieren. |
| 3 | gRPC-Services und Registrierung | Client-/Agent-Serviceverträge, beide SmartProxys, OneShot-Streaming, atomare Aktivierungsbarriere, Register, Vollsnapshot-Lease und idempotentes Cleanup umsetzen. |
| 4 | Integration Client / Adapter | Genau eine Duplex-Verbindung, MessageCodec, WorkRunner und Anbindung an ITreeNodesBasedDeviceAgent/IMultipleDevicesAgent implementieren. |
| 5 | Subscriptions | Zusammengesetzte ClientSubscriptionKeys, RefCount, geordnete Accepted/Rejected-Ereignisse, per-Client-Fan-out und echte begrenzte Backpressure umsetzen. |
| 6 | Evaluation | Referenz-Agent anbinden, Anforderungen testen und Routing-Overhead messen. |

## 5.1 Teststrategie

| Testebene | Prüfung |
| --- | --- |
| Unit | ID-Validierung, TreePathResolver, DeviceKey/DeviceId-Rückabbildung, atomare Lease-Grenzen, Korrelation, Subscription-RefCount und Ereignisreihenfolge. |
| Contract | Serialisierung und Kompatibilität der öffentlichen DTOs. |
| Integration | Mindestens zwei Integrationen und mehrere Clients; korrektes Unicast-Routing. |
| Nebenläufigkeit | NotifyDeviceList, Timeout, Streamende, vollständige Neuregistrierung und Unregister gleichzeitig. |
| Fehlerfälle | Service offline, Stream-Abbruch, falsches oder verspätetes Result. |
| Performance | Plugin-Routing-Overhead und Verhalten bei vielen logischen Subscriptions. |

## 5.2 Definition of Done für den MVP

- Zwei Integrationen können sich gleichzeitig mit unterschiedlichen IDs registrieren.

- Doppelte IDs werden deterministisch abgelehnt.

- Ein Client-Auftrag erreicht ausschließlich die adressierte Integration.

- Antworten werden nur bei passender JobId, ServiceId und RegistrationId akzeptiert.

- Eine ausbleibende vollständige NotifyDeviceList-Meldung führt nach Intervall plus Toleranz genau einmal zum vollständigen Cleanup.

- Ein bestehender DeviceAgent wird ohne Änderung seiner Gerätekommunikation angebunden; nur gemeinsame Basis beziehungsweise Composition Root werden angepasst.

- Automatisierte Tests laufen reproduzierbar im Build.

# 6. Entscheidungen für das Betreuergespräch

Die folgenden Punkte sollten vor Implementierungsbeginn bestätigt werden. Sie beeinflussen Umfang, Forschungsfragen und Evaluation der Bachelorarbeit.

| ID | Entscheidungsfrage | Vorschlag |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Ist die Entkopplung und Multi-Service-Erweiterung des ServiceForwardRouters der zentrale Eigenbeitrag? | Ja; bestehender Router wird als eigene Vorarbeit beschrieben. |
| D-02 | Gehören Subscriptions vollständig zum MVP? | ValueChanged, SubscriptionCreated/Disposed und ChildNodeAdded/Removed gehören laut Konzept zum MVP. Zusätzlich ist zu bestätigen, ob WatchNodeEvents die bisher getrennte Subscribe-Operation bewusst als langlebigen Aufruf bündelt. |
| D-03 | Gehören Broadcast und Gateway zum Pflichtumfang? | Broadcast und Ergebnisaggregation gehören zum Router-Kern; das Gateway wird konzipiert und nur bei ausreichendem Zeitbudget implementiert. |
| D-04 | Welcher DeviceAgent dient als Referenz? | Empfehlung: Simulator plus ein überschaubarer realer TreeNode-Agent. |
| D-05 | Welche Rückwärtskompatibilität ist erforderlich? | AgentManager soll nach der Migration nur Prozessstart und -überwachung leisten. Dafür müssen die heute routergebundenen DeviceRunner-, DeviceProvider-, AgentProvider-, AgentInformationProvider- und ConfigurationEditor-Service-/Worker-/Proxy-Pfade entfernt oder routerfrei ersetzt werden. |
| D-06 | Welche Leistungsziele werden bewertet? | Zielwerte für aktive Integrationen, Clients, Subscriptions und p95-Overhead festlegen. |
| D-07 | Wird Security implementiert oder nur konzipiert? | Vorhandene Remoting-Security nutzen; feingranulare Autorisierung als Abgrenzung möglich. |

## 6.1 Erwartete Ergebnisse

- Wiederverwendbare Router-Pakete und dokumentierte öffentliche Contracts.

- Lauffähiger MVP des DeviceIntegrationPlugins im zenLAB-Host.

- Integration Client mit Adapter für mindestens einen bestehenden DeviceAgent.

- Automatisierte Tests und nachvollziehbare Evaluationsdaten.

- PlantUML-Diagramme und Architekturentscheidungen für die Bachelorarbeit.

EMPFOHLENE FREIGABE Ein vertikaler Unicast-Durchstich ist der erste Zwischenmeilenstein. Zum MVP gehören danach Registrierung, Vollsnapshot-Lease, eine Duplex-Verbindung, Target/Broadcast/Aggregation und Node-Streams einschließlich ChildNodeAdded/Removed. Gateway und WebAPI-Adapter bleiben optionale Folgearbeiten.

# 7. Use-Case-Sichten

Die folgenden Use-Case-Sichten zeigen getrennt, was Integration Clients, Client-Anwendungen und der Betrieb mit dem Device-Integration-Plugin tun. Die bestehenden DeviceAgents bleiben dabei die Ausführungsziele für gerätespezifische Operationen.

Abbildung 4: Gesamtübersicht der Akteure und Use Cases (PlantUML)

## 7.1 Lebenszyklus einer Integration

Diese Sicht beschreibt die Registrierung einer Integration, ihre Laufzeitüberwachung und das Aufräumen veralteter Zustände.

Abbildung 5: Registrierung, Aktivierungsbarriere, Vollsnapshot-Lease, Neuregistrierung und Cleanup (PlantUML)

## 7.2 Clientzugriff auf Devices

Diese Sicht beschreibt, wie eine Client-Anwendung über den unveränderten TreeNodeBasedClient auf Integrationen und Devices zugreift. Das Plugin löst DeviceId und aktive ServiceSession auf; der Auftrag erreicht den Agent über dessen bereits geöffneten bidirektionalen gRPC-Stream.

Abbildung 6: TreeNode-Aufrufe und Subscriptions aus Clientsicht (PlantUML)